| Утверждаю Директор ГКОУ «МОШИ» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | О.Н.Пестерева |  |

План адаптации для МГН объекта

ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

обучающихся по адаптированным образовательным программам

«Магаданская областная школа-интернат»

г.Магадан, п.Сокол, ул.Гагарина, д.19

на период 2016 – 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категория МГН (К, О, С, Г, У) | Вид работы | Этап работы | Необходимое финансирование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Помощь со стороны персонала (сопровождение МГН по объекту) | К, О, Г, С, У | Создание распорядительных документов, локальных актов | I этап |  | 2016 |  |
| 1.2. | Обучение персонала | К, О, Г, С, У | Курсы повышения квалификации | I этап | 500 тыс. | 2016 |  |
|  |  |  | Курсы повышения квалификации | II этап |  | 2017 – 2020 |  |
| 1.3. | Организация информационного обеспечения МГН | К, О, Г, С, У | Приобретение доступных для МГН элементов информации: предупреждающие знаки (ступени), схема движения по зданию. | I этап | 138 тыс. | 2016 |  |
|  |  |  |  | I этап |  | 2016 |  |
|  |  |  | Информация о доступности учреждения для МГН на здании, на интернет-сайте | I этап |  | 2016 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категория МГН (К, О, С, Г, У) | Вид работы | Этап работы | Необходимое финансирование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1.4 | Подготовка проектно-сметной документации | К, О, Г, С, У | На реконструкцию входа в здание | I этап |  | 2016 |  |
|  |  |  | На реконструкцию санитарно-гигиенического помещения | II этап |  | 2017 |  |
|  |  |  | На реконструкцию зоны целевого назначения (кабинет, класс) | II этап |  | 2018 |  |
|  |  |  | На реконструкцию зоны целевого назначения (спальный корпус) | II этап |  | 2019 |  |
|  | Приобретение технических средств адаптации |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение и установка средств информирования | К, О, Г, С, У | Приобретение и установка средств информирования (таблички, стенды, знаки доступности) | II этап |  | 2017 |  |
| 2.2. | Приобретение и установка системы оповещения | К, О, Г, С, У | Приобретение и установка системы оповещения (кнопка вызова) | II этап |  | 2017 |  |
| 2.3. | Приобретение вспомогательных устройств для преодоления перепада высот) | К, О, Г, С, У | Приобретение и установка поручней, | II этап |  | 2017 |  |
| 2.4. | Приобретение средств передвижения | К, О, Г, С, У | Приобретение средств передвижения (кресло-коляска) | II этап |  | 2017 |  |
|  |  |  | Приобретение подъемного устройства (гусеничный подъемник или ступенькоход) | II этап |  | 2019 |  |
| 2.5. | Приобретение и установка автоматических устройств для открывания дверей. | К, О, Г, С, У | Приобретение автоматических устройств для открывания дверей. | II этап |  | 2017 |  |
| 2.6 | Приобретение специализированных средств для перевозки МГН | К, О, Г, С, У | Приобретение специализированного автомобиля | II этап | 2,9 млн. | 2017 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категория МГН (К, О, С, Г, У) | Вид работы | Этап работы | Необходимое финансирование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|  | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | По территории объекта | К, О, Г, С, У | Оборудование специальной автостоянка для парковки автомобилей инвалидами | II этап | 200 тыс. | 2018 |  |
|  |  |  | Оборудование путей движения по территории объекта информационными знаками, тактильными навигаторами | II этап |  | 2018 |  |
| 3.2. | По входу в здание | К, О, Г, С, У | Оборудование входа в здание, реконструкция крыльца здания. | II этап | 2’460 тыс | 2017 |  |
|  |  |  | Оборудование входной площадки с пандусом, водоотводам и подогревом поверхности покрытия. | II этап |  | 2017 |  |
|  |  |  | Оборудование входных дверей смотровыми панелями | II этап |  | 2017 |  |
|  |  |  | Оборудование дверей ручками нажимного действия, доводчиками, системой вызова персонала. | II этап | 360 тыс. | 2017 |  |
| 3.3. | По путям движения в здании | К, О, Г, С, У | Оборудование доступного маршрута внутри здания ровным нескользящим покрытием. | II этап | 170 тыс | 2017 |  |
|  |  |  | Установка поручней, информационных знаков по пути следования в зону оказания услуг и санитарно-гигиеническое помещение. | II этап |  | 2017 |  |
| 3.4. | По зоне оказания услуг | К, О, Г, С, У | Реконструкция учебного помещения для использования МГН | II этап |  | 2019 |  |
|  |  |  | Реконструкция спального помещения для использования МГН | II этап |  | 2020 |  |
| 3.5. | По санитарно-гигиеническим помещениям | К, О, Г, С, У | Реконструкция санитарно-гигиенического помещения для МГН | II этап |  | 2018 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категория МГН (К, О, С, Г, У) | Вид работы | Этап работы | Необходимое финансирование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 3.6. | По системе информации | К, О, Г, С, У | Приобретение и установка средств информирования (таблички, стенды, знаки доступности) | I этап |  | 2016 |  |
|  |  |  | Оборудование доступными для МГН элементами информации: предупреждающие знаки (ступени), схема движения по зданию. | I этап |  | 2016 |  |
|  |  |  | Информация о доступности учреждения для МГН на здании, на интернет-сайте | I этап |  | 2016 |  |
|  |  |  | Оборудование специальными информационными знаками автостоянки для парковки автомобилей инвалидами | II этап |  | 2017 |  |
|  |  |  | Оборудование входа в здание предупреждающими знаками (ступени), тактильными навигаторами. | II этап |  | 2017 |  |
|  |  |  | Оборудование входа в здание системой вызова персонала. | II этап |  | 2017 |  |
|  |  |  | Оборудование холла здания «бегущей строкой» или светодиодным табло, звуковыми маяками. | II этап |  | 2017 |  |
|  |  |  | Оборудование санитарно-гигиенического помещения системой вызова персонала. | II этап |  | 2018 |  |
|  |  |  | Оборудование зоны целевого назначения системой информации | II этап |  | 2019 |  |
|  |  |  | Оборудование зоны целевого назначения (спальни) системой информации и системой вызова персонала | II этап |  | 2020 |  |

| Состояние доступности объекта для МГН | К | О | С | Г | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на начало планового периода |  |  |  |  |  |
| - по завершении I этапа Плана адаптации |  |  |  |  |  |
| - по завершении II этапа Плана адаптации |  |  |  |  |  |